Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | RehabControl |

Información de la reunión:

| Lugar | Sala de conferencias Duoc UC sede San Andrés |
| --- | --- |
| Fecha | 10/06/2026 |
| Número de iteración / sprint | 5 |
| Personas convocadas a la reunión | Nicolas Lizama Salvador Bravo Diego Mattas Carlos Mackenzie |
| Personas que asistieron a la reunión | 4 |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se implementó el registro de cumplimiento de ejercicios . - Se actualizó correctamente el estado de cumplimiento de los pacientes s. - Se desarrolló el sistema de notificaciones de citas . - Las funcionalidades fueron integradas satisfactoriamente con la base de datos. | - Se presentaron dificultades iniciales con la programación de notificaciones en Expo . - Fue necesario ajustar la sincronización de datos con la base de datos . - Se detectaron errores menores durante las pruebas funcionales . | - Mejorar las validaciones de datos en la aplicación. - Realizar pruebas de integración de forma más temprana. - Optimizar la sincronización entre React Native y Supabase. - Realizar revisiones de código entre los integrantes antes de integrar cambios |