Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | RehabControl |

Información de la reunión:

| Lugar | Sala de conferencias Duoc UC sede San Andrés |
| --- | --- |
| Fecha | 08/05/2026 |
| Número de iteración / sprint | 4 |
| Personas convocadas a la reunión | Nicolas Lizama Salvador Bravo Diego Mattas Carlos Mackenzie |
| Personas que asistieron a la reunión | 4 |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se implementa correctamente el registro de evolución diaria de los pacientes. - Se logró asociar la evolución clínica a las citas correspondientes. - Se desarrolló el módulo de creación de ejercicios terapéuticos. - Se implementó la edición de ejercicios existentes. - Las funcionalidades fueron integradas satisfactoriamente con la base de datos. | - Se presentaron algunos inconvenientes durante la integración de las nuevas funcionalidades con módulos existentes. - Fue necesario realizar ajustes en las validaciones de formularios durante las pruebas. - Se detectaron errores menores en la persistencia y actualización de algunos registros. | - Mejorar las validaciones de ingreso de datos para evoluciones y ejercicios. - Realizar pruebas de integración desde etapas más tempranas del desarrollo. - Optimizar la gestión y actualización de registros clínicos. - Implementar nuevas funcionalidades relacionadas con la gestión de citas entre kinesiólogos y pacientes. |