Sprint Planning

“RehabControl”

Fecha:[08-05-2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Histórico de Revisiones	3

Información del Proyecto	3

Integrantes	3

Sprint Goal	3

Historias Seleccionadas	3

Matriz de Capacidad del Equipo	5

Plan de Desglose de Tareas Detallado	5

## Datos del documento

### Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25-05-2025 | versión inicial | Nicolás Lizama |

### Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001_D |
| Proyecto (Nombre) | RehabControl |
| Fecha de Inicio | 23/03/2026 |
| Fecha de Término | 25/06/2026 |
| Patrocinador principal | Carlos Mackenzie |
| Docente | Juan Pablo Mellado / Mabel Alejandra Herrera |

### Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.811.570-7 | Salvador Bravo | Sa.bravo@duocuc.cl |
| 20.101.137-k | Diego Mattas | di.mattas@duocuc.cl |
| 21.029.574-7 | Nicolás Lizama | N.lizama@duocuc.cl |

## Sprint Goal

Implementar el registro y seguimiento de la evolución clínica de los pacientes, junto con la gestión de ejercicios terapéuticos dentro de RehabControl. Este sprint busca permitir a los kinesiólogos registrar evoluciones asociadas a citas, crear y editar ejercicios terapéuticos, y almacenar correctamente la información en la base de datos para mejorar el seguimiento de los tratamientos de rehabilitación.

## Historias Seleccionadas

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-15 | Registro de Evolución Diaria | Media | 3 | Salvador Bravo |
| US-17 | Gestión de Ejercicios | Media | 2 | Nicolás Lizama |

## Matriz de Capacidad del Equipo

| Miembros del Equipo | Días Laborables en el Sprint (4) | Horas Estándar por Día | Horas Totales Brutas (B) | Deducciones Fijas (Reuniones/Admin) (C) | Ausencias Planificadas (D) | Capacidad Neta Disponible (Horas) (E = B - C - D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salvador Bravo | 10 | 4 | 40 | 2 | 0 | 38 |
| Diego Mattas | 10 | 4 | 40 | 2 | 4 | 34 |
| Nicolas Lizama | 10 | 4 | 40 | 2 | 2 | 36 |

## Plan de Desglose de Tareas Detallado

| Nombre historia | Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Asignado a | Horas estimadas | Justificación detallada de la estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro de Evolución Diaria | US-15 | US-15-T01 | Registrar evolución del paciente | Salvador Bravo | 5 | Incluye la creación del formulario de evolución clínica, validaciones de datos, almacenamiento de observaciones y pruebas funcionales para garantizar el correcto registro de la información. |
| Registro de Evolución Diaria | US-15 | US-15-T02 | Asociar evolución a cita | Nicolás Lizama | 5 | Requiere implementar la relación entre las evoluciones registradas y las citas del paciente, actualizar la base de datos y realizar pruebas de integración. |
| Gestión de Ejercicios | US-17 | US-17-T01 | Crear ejercicios | Salvador Bravo | 8 | Incluye el diseño del formulario, creación de registros de ejercicios terapéuticos, validaciones, almacenamiento en la base de datos y pruebas funcionales. |
| Gestión de Ejercicios | US-17 | US-17-T02 | Editar ejercicios | Diego Mattas | 8 | Consiste en implementar la modificación de ejercicios existentes, actualización de datos, validaciones, manejo de errores y pruebas de funcionamiento. |