Sprint Planning

“RehabControl”

Fecha:[10-06-2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Histórico de Revisiones	3

Información del Proyecto	3

Integrantes	3

Sprint Goal	3

Historias Seleccionadas	3

Matriz de Capacidad del Equipo	5

Plan de Desglose de Tareas Detallado	5

## Datos del documento

### Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10-06-2025 | Inicio Sprint planning | Nicolás Lizama |

### Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001_D |
| Proyecto (Nombre) | RehabControl |
| Fecha de Inicio | 23/03/2026 |
| Fecha de Término | 25/06/2026 |
| Patrocinador principal | Carlos Mackenzie |
| Docente | Juan Pablo Mellado / Mabel Alejandra Herrera |

### Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.811.570-7 | Salvador Bravo | Sa.bravo@duocuc.cl |
| 20.101.137-k | Diego Mattas | di.mattas@duocuc.cl |
| 21.029.574-7 | Nicolás Lizama | N.lizama@duocuc.cl |

## Sprint Goal

Implementar el seguimiento del cumplimiento de ejercicios terapéuticos y el sistema de notificaciones de citas dentro de RehabControl. Este sprint busca permitir que los pacientes registren los ejercicios realizados, actualizar automáticamente su estado de cumplimiento y enviar recordatorios oportunos de citas mediante notificaciones automáticas, mejorando el seguimiento del tratamiento y la comunicación entre pacientes y kinesiólogos.

## Historias Seleccionadas

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-19 | Registro de Cumplimiento | Media | 3 | Salvador Bravo |
| US-19 | Registro de Cumplimiento | Media | 2 | Nicolás Lizama |
| US-21 | Notificaciones de Citas | Media | 3 | Salvador Bravo |
| US-21 | Notificaciones de Citas | Media | 2 | Nicolás Lizama |

## Matriz de Capacidad del Equipo

| Miembros del Equipo | Días Laborables en el Sprint (5) | Horas Estándar por Día | Horas Totales Brutas (B) | Deducciones Fijas (Reuniones/Admin) (C) | Ausencias Planificadas (D) | Capacidad Neta Disponible (Horas) (E = B - C - D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salvador Bravo | 10 | 4 | 40 | 2 | 0 | 38 |
| Diego Mattas | 10 | 4 | 40 | 2 | 0 | 34 |
| Nicolas Lizama | 10 | 4 | 40 | 2 | 0 | 36 |

## Plan de Desglose de Tareas Detallado

| Nombre historia | Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Asignado a | Horas estimadas | Justificación detallada de la estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro de Cumplimiento | US-19 | US-19-T01 | Marcar ejercicios realizados | Salvador Bravo | 4 | Incluye el desarrollo de la funcionalidad para registrar ejercicios completados por el paciente, validaciones de ingreso y actualización de la información en la base de datos. |
| Registro de Cumplimiento | US-19 | US-19-T02 | Actualizar estado de cumplimiento | Nicolás Lizama | 4 | Requiere implementar la actualización automática del estado de cumplimiento de los ejercicios, sincronización con la base de datos y pruebas funcionales. |
| Notificaciones de Citas | US-21 | US-21-T01 | Programar envío automático | Salvador Bravo | 5 | Incluye la configuración de la lógica de programación de recordatorios, validación de horarios y pruebas para asegurar el envío automático de notificaciones. |
| Notificaciones de Citas | US-21 | US-21-T02 | Enviar notificaciones al paciente | Nicolás Lizama | 5 | Consiste en desarrollar el envío de notificaciones a los pacientes, validación de destinatarios, integración con el sistema de citas y pruebas de funcionamiento. |