Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | RehabControl |

Información de la reunión:

| Lugar | Sala de conferencias Duoc UC sede San Andrés |
| --- | --- |
| Fecha | 06/06/2026 |
| Número de iteración / sprint | 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Nicolás Lizama Salvador Bravo Diego Mattas Carlos Mackenzie |
| Personas que asistieron a la reunión | 4 |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Excelente capacidad de adaptación del equipo para absorber un sprint más grande (58 horas totales) sin generar retrasos. La base de datos en Supabase para el Registro de Evaluación Inicial y el Historial Clínico se diseñó de manera limpia y relacional. Gran coordinación entre el backend (Diego) y las interfaces de Salvador y Nicolás para implementar los filtros de búsqueda por Nombre y RUT de pacientes. | La integración de la librería de calendario en React Web dio más problemas de compatibilidad de los esperados, lo que quitó tiempo en los primeros días. Se detectaron algunas diferencias visuales (desfases de diseño) entre cómo se ve la lista de pacientes en la plataforma web y cómo se ve en la app móvil. Al principio del sprint hubo pequeñas confusiones con los tipos de datos que debía almacenar el formulario clínico de evaluación inicial. | Cuando se usen librerías externas complejas (como calendarios o selectores de fecha avanzados), dejar los primeros dos días del sprint dedicados exclusivamente a la investigación y pruebas base. Crear un documento o CSS base con los componentes visuales compartidos para que la web y la app móvil mantengan exactamente la misma línea estética. Realizar una pequeña reunión de diseño técnico antes de empezar a programar formularios clínicos para definir qué campos son obligatorios y sus tipos de datos. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.