Sprint Planning

“RehabControl”

Fecha:[23-05-2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Histórico de Revisiones	3

Información del Proyecto	3

Integrantes	3

Sprint Goal	3

Historias Seleccionadas	3

Matriz de Capacidad del Equipo	5

Plan de Desglose de Tareas Detallado	5

## Datos del documento

### Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23-05-2025 | versión inicial | Nicolás Lizama |

### Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001_D |
| Proyecto (Nombre) | RehabControl |
| Fecha de Inicio | 23/03/2026 |
| Fecha de Término | 25/06/2026 |
| Patrocinador principal | Carlos Mackenzie |
| Docente | Juan Pablo Mellado / Mabel Alejandra Herrera |

### Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.811.570-7 | Salvador Bravo | Sa.bravo@duocuc.cl |
| 20.101.137-k | Diego Mattas | di.mattas@duocuc.cl |
| 21.029.574-7 | Nicolás Lizama | N.lizama@duocuc.cl |

## Sprint Goal

Implementar las funcionalidades de gestión y seguimiento clínico de pacientes, permitiendo la búsqueda, modificación y desactivación de registros, junto con la visualización de citas en calendario. Además, se incorporarán herramientas para el registro y consulta de información clínica, incluyendo evaluaciones iniciales, historial clínico y escala de dolor, así como el desarrollo de la funcionalidad móvil para que los pacientes puedan acceder a información relevante desde la aplicación.

## Historias Seleccionadas

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | SP | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-08 | Listado y Búsqueda de Pacientes | Alta | 2 | Diego Mattas |
| US-09 | Modificación de Pacientes | Alta | 2 | Diego Mattas |
| US-10 | Desactivación de Pacientes | Media | 1 | Diego Mattas |
| US-11 | Visualización de Calendario | Alta | 3 | Salvador Bravo |
| US-14 | Registro de Evaluación Inicial | Alta | 5 | Nicolás Lizama |
| US-16 | Historial Clínico | Alta | 3 | Nicolás Lizama |
| US-18 | Funcionalidad Móvil del Paciente | Media | 5 | Salvador Bravo |
| US-20 | Registro de Escala de Dolor | Media | 2 | Nicolás Lizama |

## Matriz de Capacidad del Equipo

| Miembros del Equipo | Días Laborables en el Sprint (1) | Horas Estándar por Día | Horas Totales Brutas (B) | Deducciones Fijas (Reuniones/Admin) (C) | Ausencias Planificadas (D) | Capacidad Neta Disponible (Horas) (E = B - C - D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salvador Bravo | 10 | 4 | 40 | 2 | 0 | 38 |
| Diego Mattas | 10 | 4 | 40 | 2 | 0 | 38 |
| Nicolas Lizama | 10 | 4 | 40 | 2 | 0 | 38 |

## Plan de Desglose de Tareas Detallado

| Nombre Historia | ID Historia | ID Tarea | Tareas o actividad | Asignado a | Horas estimadas | Justificación detallada de la estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Listado y Búsqueda de Pacientes | US-08 | US-08-T01 | Mostrar listado de pacientes | Diego Mattas | 4 | Incluye la obtención de datos desde la base de datos y la presentación de la información en una interfaz clara y ordenada. |
| Listado y Búsqueda de Pacientes | US-08 | US-08-T02 | Implementar filtros de búsqueda | Diego Mattas | 4 | Requiere desarrollar filtros por nombre, rut u otros criterios para facilitar la localización de pacientes. |
| Modificación de Pacientes | US-09 | US-09-T01 | Editar datos del paciente | Diego Mattas | 4 | Considera la creación de formularios de edición y la actualización de información almacenada. |
| Modificación de Pacientes | US-09 | US-09-T02 | Validar cambios de información | Diego Mattas | 4 | Incluye validaciones de formato, obligatoriedad de campos y consistencia de los datos modificados. |
| Desactivación de Pacientes | US-10 | US-10-T01 | Cambiar estado a inactivo | Diego Mattas | 3 | Requiere implementar la lógica para desactivar pacientes sin eliminar su información histórica. |
| Desactivación de Pacientes | US-10 | US-10-T02 | Ocultar paciente en listados | Diego Mattas | 3 | Incluye ajustes en consultas y filtros para excluir pacientes inactivos de las vistas principales. |
| Visualización de Calendario | US-11 | US-11-T01 | Crear vista de calendario | Salvador Bravo | 5 | Considera el desarrollo de una interfaz gráfica para visualizar citas programadas de forma organizada. |
| Visualización de Calendario | US-11 | US-11-T02 | Mostrar estados de citas | Salvador Bravo | 5 | Incluye la representación visual de estados como confirmada, pendiente o cancelada. |
| Registro de Evaluación Inicial | US-14 | US-14-T01 | Crear formulario clínico | Nicolás Lizama | 8 | Comprende el diseño de formularios para recopilar antecedentes clínicos y datos relevantes de la evaluación inicial. |
| Registro de Evaluación Inicial | US-14 | US-14-T02 | Guardar evaluación inicial | Nicolás Lizama | 8 | Incluye la persistencia de la información clínica en la base de datos y sus validaciones correspondientes. |
| Historial Clínico | US-16 | US-16-T01 | Consultar historial clínico | Nicolás Lizama | 5 | Requiere desarrollar consultas y vistas que permitan revisar antecedentes clínicos del paciente. |
| Historial Clínico | US-16 | US-16-T02 | Ordenar registros por fecha | Nicolás Lizama | 5 | Incluye la implementación de criterios de ordenamiento para mejorar la visualización de la información. |
| Funcionalidad Móvil del Paciente | US-18 | US-18-T01 | Desarrollar dashboard móvil | Salvador Bravo | 8 | Considera la creación de una interfaz móvil adaptada para mostrar información relevante al paciente. |
| Funcionalidad Móvil del Paciente | US-18 | US-18-T02 | Consumir API desde app | Salvador Bravo | 8 | Incluye la integración con servicios backend para obtener y mostrar información actualizada. |
| Registro de Escala de Dolor | US-20 | US-20-T01 | Implementar input de dolor | Nicolás Lizama | 4 | Requiere desarrollar componentes para registrar la percepción de dolor del paciente mediante una escala definida. |
| Registro de Escala de Dolor | US-20 | US-20-T02 | Guardar nivel de dolor | Nicolás Lizama | 4 | Incluye el almacenamiento de la escala registrada y su vinculación con la ficha clínica del paciente. |