Evaluación Fase 1

Nombre: Autoevaluación Definición Proyecto APT

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| PTY4614 | Capstone | semana 3 | 0% |

- Agente evaluativo

|  | Heteroevaluación |  |  | Coevaluación |  | X | Autoevaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje | Indicador de Logro (IL) | Indicador de Evaluación (IE)* | Ponderación Indicador Logro | Ponderación Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 Diseña una propuesta de proyecto que considera los intereses profesionales y la integración de competencias del perfil de egreso. | IL 1.1 Fundamenta el Proyecto APT considerando intereses profesionales, competencias del perfil de egreso, factibilidad y relevancia. | 1. Describe brevemente en qué consiste el Proyecto APT, justificando su relevancia para el campo laboral de su carrera. | 20 | 5 |
|  |  | 2. Relaciona el Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso de su Plan de Estudio. |  | 5 |
|  |  | 3. Relaciona el Proyecto APT con sus intereses profesionales. |  | 5 |
|  |  | 4. Argumenta por qué el proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura. |  | 5 |
|  | IL 1.2 Establece objetivos y una metodología para el Proyecto APT que sean coherentes con la situación a abordar. | 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | 20 | 10 |
|  |  | 6. Propone una metodología de trabajo que permite alcanzar los objetivos propuestos y es pertinente con los requerimientos disciplinares. |  | 10 |
|  | IL 1.3 Establece un plan de trabajo para su Proyecto APT y evidencias que permiten cumplir los objetivos propuestos, considerando recursos y tiempos pertinentes para el desarrollo de las actividades en el periodo académico establecido. | 7. Establece un plan de trabajo para su proyecto APT considerando los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de las actividades | 20 | 10 |
|  |  | 8. Determina evidencias, justificando cómo estas dan cuenta del logro de las actividades del Proyecto APT. |  | 10 |
|  | IL 1.4 Cumple con aspectos formales en el diseño del Proyecto APT. | 9. Utiliza reglas de redacción, ortografía (literal, puntual, acentual) y las normas para citas y referencias. | 10 | 5 |
|  |  | 10. Cumple con el formato del informe establecido por la disciplina. |  | 5 |
|  | IL 1.5 Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 11. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 30 | 20 |
|  |  | 12. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. |  | 10 |
| Total |  |  | 100% | 100% |

- Instrucciones para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a una autoevaluación y es de carácter formativo, por lo que no tiene ponderación sobre la nota final de la asignatura. El tiempo que puedes destinar para desarrollar esta evaluación es de 20 minutos y se realiza de manera individual en el taller de proyectos durante la semana 3. El objetivo de aplicar este instrumento de autoevaluación es: - Tener un referente que oriente el proceso de definición de tu Proyecto APT. - Reflexionar sobre tu Proyecto APT, para identificar fortalezas y aspectos por mejorar. - Generar información que permita retroalimentar tu proyecto y ajustarlo antes de la evaluación sumativa. Deberán redactar los siguientes apartados según este formato: - Abstract (inglés y español) - Conclusiones individuales solo en inglés. - Reflexión solo en inglés. Tu informe debe contener: - Descripción de proyecto APT - Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso. - Relación del proyecto con tus intereses profesionales. - Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura. - Objetivos claros y coherentes. - Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos. - Plan de trabajo para el proyecto APT. - Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades. Aspectos formales: - Formato informe escuela - Respeta reglas de redacción, ortografía y normas de citas y referencias. Indicadores de calidad: - El informe cumple con los indicadores de la presentación del proyecto, según los estándares de la disciplina. A continuación, encontrarás la pauta (rúbrica) que debes utilizar para efectuar la autoevaluación. Esta te orientará sobre los elementos a considerar en esta experiencia de aprendizaje en la que realizas la “Definición Proyecto APT”. Revisa con tu docente todos los indicadores que serán incluidos en la evaluación de esta experiencia (fase1). Pide retroalimentación para mejorar tu proyecto. Descarga la pauta (en AVA) para que puedas autoevaluar la definición de tu Proyecto APT. Lee cada indicador y el descriptor correspondiente en cada nivel de desempeño. Compara esa descripción con tu proyecto y determina a qué nivel corresponde tu trabajo. Identifica aquellos aspectos que lograste y aquellos que aún puedes mejorar. Con esta información realiza los ajustes requeridos para alcanzar el nivel Completamente logrado. Para evaluar el logro del indicador final, “Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina”, deberás revisar si tu Definición de Proyecto APT cumple con los indicadores de calidad disciplinarios, propios de las competencias del Perfil de Egreso de la Carrera que están involucradas en tu Proyecto. Para ello, deberás seleccionar de la siguiente tabla aquellos indicadores de calidad propios de cada una de las competencias del perfil de egreso que estás desarrollando en el Proyecto presentado y determinar si estos están o no presentes en tu propuesta.

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.2 Aplica Pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

Pauta de Evaluación

Pauta tipo: Rúbrica

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
| --- | --- | --- |
| Completamente Logrado | 100% | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| Logrado | 60% | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| Logro incipiente | 30% | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| No Logrado | 0% | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación del Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completamente Logrado (100%) | Logrado (60%) | Logro incipiente (30%) | No logrado (0%) |  |
| 1. Describe brevemente en qué consiste el Proyecto APT, justificando su relevancia para el campo laboral de su carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, justificando la relevancia, impacto o beneficio (real o simulado) que tendría en el campo laboral de mi carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, señalando la relevancia, impacto o beneficio (real o simulado) que tendría, pero no queda clara la relación con el campo laboral de mi carrera. | Describí brevemente en qué consiste el proyecto APT, pero no lo justifiqué ni relaciona con el campo laboral de mi carrera. | No describí o es confuso el proyecto APT, sin justificar ni relacionarlo con el campo laboral de mi carrera. | 5 |
| 2. Relaciona el Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso de su Plan de Estudio. | Describí una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, especificando cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describí una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, pero no especifique cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describí una relación que tiene elementos pero que no son coherentes entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. | Describí una relación sin coherencia entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. O No relacioné el proyecto con mi perfil de egreso. | 5 |
| 3. Relaciona el Proyecto APT con sus intereses profesionales. | Mencioné mis intereses profesionales y expliqué con claridad cómo estos se ven reflejados en mi proyecto. | Mencioné mis intereses profesionales, pero no queda completamente clara su conexión con mi proyecto. | Menciona mis intereses profesionales sin conectarlos con mi proyecto. | No menciona mis intereses profesionales. | 5 |
| 4. Argumenta por qué el proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse considerado tiempo, materiales y factores externos, y en caso de posibles dificultades plantee como las abordaría. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse, considerando el tiempo y materiales o factores externos Y En caso de posibles dificultades no plantee claramente como las abordaría. | Justifiqué por qué el proyecto puede desarrollarse en el tiempo de la asignatura, sin considerar materiales ni factores externos. Y En caso de posibles dificultades no plantee como abordarlas. | No justifiqué las razones de porque mi proyecto puede desarrollarse. O El proyecto presentado no es factible de realizarse en el tiempo asignado. | 5 |
| 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | Formulé objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | Formulé objetivos claros y coherentes con la situación a abordar, pero imprecisos de acuerdo a la disciplina. | Formulé objetivos confusos, por lo que no queda claro lo que se busca alcanzar ni si es coherente con la situación a abordar. | No plantee objetivos o estos no son coherentes con la disciplina ni la situación a abordar. | 10 |
| 6. Propone una metodología de trabajo que permite alcanzar los objetivos propuestos y es pertinente con los requerimientos disciplinares. | Describí una metodología pertinente con los requerimientos disciplinares, contemplando todos los aspectos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. | Describí una metodología pertinente con los requerimientos disciplinares, pero no contemplé todos los aspectos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. | Describí una metodología que no es del todo pertinente para lograr los objetivos planteados. | No describí una metodología, o bien esta no es pertinente para lograr los objetivos propuestos. | 10 |
| 7. Establece un plan de trabajo para su proyecto APT considerando los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores en el desarrollo de las actividades. | Establecí un plan de trabajo con todas las actividades necesarias para cumplir mis objetivos, teniendo en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | Establecí un plan de trabajo con la mayoría de las actividades necesarias para cumplir mis objetivos, teniendo en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | Establecí un plan de trabajo que carece de actividades necesarias para cumplir mis objetivos y/o no tiene en consideración los recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | No establecí un plan de trabajo, o bien este no permite cumplir los objetivos de mi proyecto APT. | 10 |
| 8. Determina evidencias, justificando cómo estas dan cuenta del logro de las actividades del Proyecto APT. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de las actividades de mi proyecto APT y justifiqué su selección. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de las actividades de mi proyecto APT, pero no justifiqué con claridad su selección. | Describí evidencias que permiten dar cuenta del logro de solo algunas actividades de mi proyecto APT y/o no justifiqué su selección. | No incluí evidencias que pueden dar cuenta del desarrollo de mi proyecto. | 10 |
| 9. Utiliza reglas de redacción, ortografía (literal, puntual, acentual) y las normas para citas y referencias. | El texto cumple con las reglas ortografía y de redacción en todos sus apartados. Y Utilicé correctamente todas las normas de citación y referencias. | El texto presenta de 1 a 5 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta de 6 a 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta más de 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | 5 |
| 10. Cumple con el formato del informe establecido por la disciplina. | El informe cumple con todos los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe cumple con más de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe cumple con la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina | El informe cumple con menos de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina | 5 |
| 11. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el diseño del Proyecto APT. | 20 |
| 12. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 100% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 60% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 30% en un nivel intermedio alto lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, pero no logra el desarrollo de las ideas solicitadas en un nivel intermedio alto. | 10 |
| Total |  |  |  |  | 100% |

AUTOMATIZACIÓN PETCARE

Capstone

Integrantes: Salvador Bravo, Nicolas Lizama, Diego Mattas

Profesores: Juan Pablo, Mabel Herrera

Sección: 001D

Índice

Abstract	13

Descripción de proyecto APT 	14

Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso. 	14

Relación del proyecto con tus intereses profesionales. 	14

Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura. 	15

Objetivos claros y coherentes. 	16

Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos.	17

Plan de trabajo para el proyecto APT. Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades. 	19

Conclusiones y reflexiones (Inglés)	24

# Abstract

This project proposes the development of an integrated digital ecosystem composed of a web platform and a mobile application, aimed at improving the management of appointments, clinical records, and therapeutic follow-up in private kinesiology centers. The initiative addresses current challenges related to manual processes, disorganized information, and limited patient monitoring. The system will enable healthcare professionals to optimize their workflows and decision-making, while patients will be able to access their treatment information, follow assigned exercises, and receive automated notifications, improving adherence and continuity of care.

# Descripción de proyecto APT

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema digital integral para centros de kinesiología privados, compuesto por una plataforma web para la gestión administrativa y clínica, y una aplicación móvil orientada a los pacientes.

La solución permitirá centralizar la gestión de citas, el registro clínico y el seguimiento de ejercicios terapéuticos, incorporando funcionalidades como el registro de usuarios, administración de pacientes, agenda de citas, historial clínico, asignación de rutinas de ejercicios y monitoreo del cumplimiento por parte de los pacientes.

Además, el sistema incluirá notificaciones automáticas para recordar citas y mejorar la asistencia, así como herramientas que faciliten la comunicación entre kinesiólogos y pacientes. Con esto, se busca optimizar los procesos internos de los centros de salud y mejorar la continuidad y calidad de los tratamientos.

# Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso.

Este proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso, ya que contempla el diseño, desarrollo e implementación de una solución tecnológica orientada a resolver una problemática real del área de la salud.

Durante su desarrollo se aplicarán buenas prácticas de ingeniería de software, incluyendo análisis de requerimientos, modelamiento, desarrollo de aplicaciones web y móviles, pruebas y documentación. Además, se utilizará la metodología ágil Scrum para la gestión del proyecto, permitiendo una planificación iterativa y controlada.

El proyecto también considera aspectos de calidad y seguridad de la información, junto con el uso de tecnologías actuales, lo que contribuye al desarrollo de competencias técnicas, trabajo en equipo y resolución de problemas, alineadas con el perfil profesional.

# Relación del proyecto con tus intereses profesionales.

Este proyecto se relaciona con mis intereses profesionales en el área del desarrollo de software, especialmente en la creación de soluciones tecnológicas que permitan optimizar procesos y mejorar la gestión de información.

A través del desarrollo de este sistema, se aplican conocimientos en programación, diseño de sistemas y manejo de datos, permitiendo transformar información en herramientas útiles para los usuarios. Además, el proyecto representa una oportunidad para fortalecer habilidades en desarrollo de aplicaciones y trabajo en equipo, aportando a mi crecimiento profesional.

# Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura.

- El desarrollo del proyecto es factible dentro del tiempo y recursos disponibles, considerando que se ejecutará entre el 9 de marzo y el 5 de junio, organizado en 4 sprints bajo metodología Scrum. Esta planificación permite un avance progresivo y controlado del sistema.

- El proyecto requiere únicamente un computador con acceso a internet, utilizando tecnologías accesibles y herramientas de desarrollo ampliamente disponibles.

- Además, existen factores que facilitan su desarrollo, como la disponibilidad de documentación, herramientas gratuitas y la flexibilidad del trabajo colaborativo.

- Entre las posibles dificultades se consideran la carga académica, el aprendizaje de nuevas tecnologías y errores de integración, los cuales serán mitigados mediante planificación, uso de documentación y pruebas continuas durante el desarrollo.

# Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar un ecosistema informático integral, compuesto por una plataforma web y una aplicación móvil, para centralizar la gestión de citas, el registro clínico y el seguimiento de ejercicios terapéuticos en centros de kinesiología privados.

Objetivos Específicos:

- Reducir en un 30% las inasistencias mediante recordatorios automáticos.

- Digitalizar la información clínica alcanzando un 85% de registros.

- Registrar el 95% de las sesiones terapéuticas en el sistema.

- Reducir en un 40% el tiempo de agendamiento de citas.

- Asegurar el envío del 70% de las notificaciones.

- Permitir el acceso en tiempo real al historial clínico para el 80% de los kinesiólogos.

# Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos.

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología ágil Scrum, organizada en sprints de dos semanas, lo que permitirá construir el sistema de manera incremental y realizar mejoras continuas.

En cada sprint se desarrollarán funcionalidades específicas como autenticación, gestión de pacientes, agenda de citas, historial clínico y seguimiento terapéutico, incluyendo etapas de planificación, desarrollo y pruebas.

Este enfoque permite adaptarse a cambios, detectar errores tempranamente y asegurar una entrega progresiva del sistema. Además, facilita el trabajo colaborativo del equipo y el cumplimiento de los objetivos dentro del tiempo establecido.

# Roles, tareas y responsabilidades del equipo

Diego Mattas – Scrum Master

- Facilitar la implementación de la metodología Scrum y eliminar impedimentos que afecten al equipo.

- Liderar el diseño del modelo de datos y la arquitectura del Backend (API).

- Supervisar que los sprints se cumplan según lo planificado y apoyar en la coordinación del equipo.

Salvador Bravo – Product Owner

- Gestionar y priorizar el Product Backlog según el valor de negocio.

- Definir los requisitos de la plataforma web administrativa y asegurar que el producto final cumpla con las necesidades del centro clínico.

- Validar objetivos y resultados de cada sprint para asegurar que se cumplan los criterios de éxito del proyecto.

Nicolás Lizama – Equipo de Desarrollo

- Responsable del desarrollo de la aplicación móvil para pacientes (Frontend Móvil).

- Integrar notificaciones push y ejecutar las pruebas de calidad (QA) y certificación del sistema.

- Colaborar en la integración con servicios externos y en la sincronización de datos entre la aplicación móvil y la plataforma web.

# Plan de trabajo para el proyecto APT. Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad (Semanas) | Responsable | Observaciones |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos definidos. | Inicio de proyecto | Levantamiento de requisitos y definición de alcance | Microsoft Office 365 | 5 semanas (Semana 1 a 5) | Salvador Bravo Diego Mattas Nicolas Lizama | Reuniones iniciales del equipo para definir requisitos del sistema. Posibilidad de cambio en los requerimientos durante la etapa de desarrollo. |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos definidos | Diseño de Interfaces (UI/UX) | Creación de mockups y prototipos navegables en alta fidelidad para el portal web administrativo y la aplicación móvil | Figma, Computadores, conexión a internet, plantillas de diseño clínico. | 2 semanas (Semana 6 a 8) | Salvador Bravo | Utilización de guías visuales y componentes prediseñados. Lograr usabilidad e intuición en la app para pacientes de diversas edades. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la solución, de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Programar consultas para manipular información de una base de datos. | Desarrollo de Backend y Base de Datos | Configuración del servidor, creación de tablas relacionales en BD y programación de la API REST para autenticación y módulos clínicos | PostgreSQL, Node.js/Python, Postman, capa gratuita de nube (ej. Render/AWS). | 3 semanas (Semana 9 a 12) | Nicolas Lizama Salvador Bravo Diego Mattas | Claridad técnica gracias a los documentos iniciales y a la toma de requerimientos de las primeras semanas. Lograr programar la lógica completa para evitar colisiones en la agenda de horas. |
| Construir programas de variada complejidad, utilizando tecnologías modernas y buenas prácticas de codificación y gestión. | Desarrollo Frontend Web (Kinesiólogo) | Programación de la interfaz web, integración con la API, módulo de calendario interactivo y visualizador de notas de evolución. | React.js/Vue.js, TailwindCSS, librerías de calendario (FullCalendar), VS Code. | 2 semanas (Semana 9 a 11) | Nicolas Lizama Salvador Bravo Diego Mattas | Trabajo en paralelo con la base de datos (trabajar al mismo tiempo). Dificultad en el manejo de estados complejos y consumo de api de forma asíncrona. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio. | Desarrollo Aplicación Móvil (Paciente) | Programación de la app móvil, consumo de la API para rutinas, formulario de feedback (dolor) y configuración de notificaciones push | React Native, Firebase Cloud Messaging (FCM), Emuladores móviles, etc | 2 semanas (Semana 12 a 14) | Salvador Bravo | La API ya estará funcionando para hacer pruebas de consumo. Dificultad en las pruebas de compatibilidad en SO Android e IOS |
| Realizar pruebas de productos y procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria | Pruebas de Calidad (QA) e Integración | Ejecución de pruebas funcionales, validación de sincronización de datos entre Web y Móvil, y pruebas de estrés al servidor | Herramientas de testing (Jest, Postman), entorno de pruebas local, dispositivos físicos. | 1 semanas (Semana 15 a 16) | Nicolas Lizama | Los criterios de aceptación ya definidos servirán como guiones de prueba. Lograr la corrección de bugs imprevistos con tiempo académico limitado. |
| Comunicar en forma oral y escrita aplicando herramientas lingüísticas y estrategias de comprensión en contextos académicos. | Documentación Final y Cierre | Redacción de manuales de usuario, compilación del informe final de Capstone, actualización de GitHub y preparación de defensa. | MS Word, PowerPoint, repositorios de código | 1 semana (Semana 15 a 16) | Salvador Bravo Diego Mattas Nicolas Lizama | Documentación técnica recopilada gradualmente en cada Sprint. Lograr consolidar todo el formato formal bajo presión de la fecha de entrega |

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT | Presenta la guía que define y describe las funcionalidades y objetivos del proyecto APT alineados al perfil de egreso | Permite organizar y estructurar el proyecto asegurando su alineación con el perfil de egreso |
| Avance | Cronograma | Detalla actividades, tiempos y secuencia del proyecto bajo metodología ágil | Permite planificar y controlar el avance del proyecto y el cumplimiento de plazos |
| Avance | Autoevaluaciones individuales proyecto APT 1.1_APT122_AutoevaluacionCompetenciasFase1, ,1.2_APT122_DiarioReflexionFase1, 1.3_APT122_AutoevaluacionFase1 | Esta autoevaluación nos permite revisar nuestro Proyecto APT, identificar fortalezas y áreas de mejora, y asegurar que cumpla con las competencias del perfil de egreso y nuestros intereses profesionales | Nos ayuda a ajustar el proyecto antes de la evaluación final, fortaleciendo competencias, corrigiendo debilidades y garantizando la calidad y factibilidad de la propuesta |
| Avance | Documento de visión y roles scrum | Define la visión del proyecto y los roles del equipo bajo metodología Scrum | Permite definir la dirección del proyecto y las responsabilidades del equipo |
| Avance | Historias Usuario | Contiene el detalle estructurado de las historias de usuario | Permite desarrollar el sistema basado en necesidades del usuario |
| Avance | Product Backlog Puntos Historia | Registra el backlog del producto con priorización y puntos de historia | Permite planificar y dar seguimiento al trabajo del equipo en cada sprint |
| Avance | Sprint backlog actividades horas | Registra tareas del sprint con responsables, tiempos y prioridades | Permite planificar y dar seguimiento al trabajo del equipo en cada sprint |

# Conclusiones y reflexiones (Inglés)

The first phase of the APT project allowed me to strengthen my project management and software development skills through the use of an Agile Scrum methodology. This approach provided flexibility to develop the system incrementally while maintaining control over the progress of each sprint. Working on a real problem in the healthcare context, such as improving the management of appointments and therapeutic follow-up in kinesiology centers, helped me understand the importance of building solutions that generate real value for users.

Teamwork played a key role during this phase, as it allowed us to distribute tasks according to each member’s strengths and maintain constant communication. This experience improved my ability to collaborate, organize tasks, and adapt to challenges such as time constraints and the learning of new technologies. The use of Scrum facilitated coordination and continuous improvement, enabling us to detect issues early and adjust the development process efficiently.

Overall, this project demonstrated that technology can significantly improve processes in the healthcare sector when it is well designed and properly managed. Beyond the technical aspects, the most valuable learning was the importance of teamwork, planning, and adaptability in order to achieve common objectives and deliver a functional and meaningful solution.

Tabla autoevaluación

| Indicador | Nivel alcanzado (CL / L / LI / NL) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1. Describe brevemente en qué consiste el Proyecto APT, justificando su relevancia. | CL |  |
| 2. Relaciona el Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso. | CL |  |
| 3. Relaciona el Proyecto APT con sus intereses profesionales. | CL |  |
| 4. Argumenta por qué el proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura. | CL |  |
| 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la disciplina y la situación a abordar. | L |  |
| 6. Propone una metodología de trabajo pertinente para alcanzar los objetivos. | L |  |
| 7. Establece un plan de trabajo considerando recursos, duración, facilitadores y obstaculizadores. | L |  |
| 8. Determina evidencias y justifica cómo dan cuenta del logro de las actividades. | CL |  |
| 9. Utiliza reglas de redacción, ortografía y normas de citas y referencias. | L |  |
| 10. Cumple con el formato del informe establecido por la disciplina. | L |  |
| 11. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del Proyecto APT. | L |  |
| 12. Comunica de forma escrita en inglés a un nivel intermedio alto. | CL |  |