|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Como grupo, hemos logrado cumplir casi todas las actividades planificadas en nuestra carta gantt de nuestro primer sprint a pesar de las dificultades que conlleva aprender y aplicar 2 tecnologías la cual tenemos muy poca experiencia para frontend como el react y react native. Lo que si nos favorece bastante fue la experiencia de haber trabajado con supabase antes como backend, como es muy amigable su curva de aprendizaje hemos podido avanzar con buenos resultados cosas comos: insertar usuarios a una tabla, crear funciones, realizar migraciones, conexiones y los permisos del auth

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las mayores dificultades que hemos pasado han sido más que nada la falta de experiencia trabajando con react y react native y también el mandar correos para que los pacientes puedan iniciar sesion dentro de la aplicación móvil, afortunadamente con la ayuda del trabajo colaborativo, revisar documentación constante, hemos podido sobrellevar varias dificultades que hemos visto durante el desarrollo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como responsable, he abarcado tareas de documentación como de desarrollo lo que hace que esté informado como va el avance de las aplicaciones y evolución de la documentación técnica de esta misma. Aun así considero que podría mejorar en ser aún más activo en el desarrollo ya que es lo que más tiempo lleva de hacer y validar, dividir mejor los tiempos podría llevar a que tenga un mayor desempeño.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Reflexionando sobre nuestro actual progreso si me preocupa que el proyecto como le estemos desarrollando ahora misma los docente piensen que el proyecto “le falta agregar mas para que sea bueno o dejar de ser básico” ya que siento que iniciar un estilo de “bucle de desarrollo” en la cual por la que entreguemos nuevas funcionalidades, actualizando documentación para quede obsoleta con lo que tenemos nuevo, el proyecto no cumpla con ninguna expectativa y que nosotros mismos terminemos agotados de nuestro propia idea inicial de proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Si considero que el trabajo si debe ser repartido con el grupo, pero a la vez si agradezco bastante que un integrante tenga la iniciativa propia para trabajar por su propia cuenta incluso adelantando trabajo. Por otro parte, considero que ciertas nuevas actividades de documentación si debiesen estar asignadas a algún integrante que tenga el interés de hacerla ya que saltar de desarrollo luego documentación siento que entorpece la velocidad del integrante en sí ya que está saltando de 2 funciones diferentes constantemente.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? En términos generales, evaluamos positivamente nuestro trabajo en grupo, ya que hemos mantenido una buena organización y cumplimiento de tareas, lo que permitió avanzar de forma constante en el proyecto. Como aspectos positivos, destacamos el compañerismo, la perseverancia y el apoyo mutuo. A pesar de las dificultades y el estrés del semestre, el equipo siempre buscó ayudar y motivar para seguir adelante. Por otro lado, creemos que podemos mejorar en la comunicación y el manejo del estrés. En algunos momentos hubo diferencias de opinión y dificultades para expresar ideas de la mejor manera debido a la presión académica. Como equipo, consideramos importante trabajar en una mejor comunicación y convivencia para fortalecer aún más nuestra dinámica grupal.