Validando Sprint 2

“RehabControl”

[RC]

Fecha: [22/05/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 2.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22/05/2026 | Inicio sprint review | Diego Mattas |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001_D |
| Proyecto (Nombre) | RehabControl |
| Fecha de Inicio | 23/03/2026 |
| Fecha de Término | 25/06/2026 |
| Patrocinador principal | Carlos Mackenzie |
| Docente | Juan Pablo Mellado / Mabel Alejandra Herrera |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.811.570-7 | Salvador Bravo | Sa.bravo@duocuc.cl |
| 20.101.137-k | Diego Mattas | di.mattas@duocuc.cl |
| 21.029.574-7 | Nicolás Lizama | N.lizama@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| Gestión de Citas | US-05-T01 | 8 | Diego Mattas | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | A |
| Gestión de Citas | US-05-T02 | 8 | Diego Mattas | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | A |
| Ejercicios Terapéuticos | US-06-T01 | 8 | Salvador Bravo | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | A |
| Ejercicios Terapéuticos | US-06-T02 | 8 | Salvador Bravo | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | A |
| Seguimiento del Paciente | US-07-T01 | 5 | Nicolás Lizama | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | A |
| Seguimiento del Paciente | US-07-T02 | 5 | Nicolás Lizama | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | A |
| Creación de Citas | US-12-T01 | 5 | Salvador Bravo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | A |
| Creación de Citas | US-12-T02 | 5 | Diego Mattas | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | A |
| Cancelación de Citas | US-13-T01 | 3 | Salvador Bravo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | A |
| Cancelación de Citas | US-13-T02 | 3 | Diego Mattas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | A |

# Gráfico de avance del sprint 2.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Crear Cuenta | 8 | Alta | Finalizado |
| US-02 | Inicio de Sesión | 8 | Alta | Finalizado |
| US-03 | Recuperar contraseña | 8 | Media | Finalizado |
| US-04 | Gestión de Pacientes | 16 | Alta | Finalizado |
| US-05 | Gestión de Citas | 16 | Alta | Finalizado |
| US-06 | Ejercicios Terapéuticos | 16 | Alta | Finalizado |
| US-07 | Seguimiento del Paciente | 10 | Alta | Finalizado |
| US-12 | Creación de Citas | 10 | Alta | Finalizado |
| US-13 | Cancelación de Citas | 6 | Media | Finalizado |
| US-14 | Registro de Evaluación Inicial | 16 | Alta | Pendiente |
| US-15 | Registro de Evolución Diaria | 10 | Media | Pendiente |
| US-16 | Historial Clínico | 10 | Media | Pendiente |
| US-17 | Gestión de Ejercicios(Fase Avanzada) | 16 | Media | Pendiente |