Validando Sprint 3

“RehabControl”

[RC]

Fecha: [05/06/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 3.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Inicio sprint review | Diego Mattas |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001_D |
| Proyecto (Nombre) | RehabControl |
| Fecha de Inicio | 23/03/2026 |
| Fecha de Término | 25/06/2026 |
| Patrocinador principal | Carlos Mackenzie |
| Docente | Juan Pablo Mellado / Mabel Alejandra Herrera |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.811.570-7 | Salvador Bravo | Sa.bravo@duocuc.cl |
| 20.101.137-k | Diego Mattas | di.mattas@duocuc.cl |
| 21.029.574-7 | Nicolás Lizama | N.lizama@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| Listado y Búsqueda | US-08-T01 | 4 | Nicolás Lizama | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | A |
| Listado y Búsqueda | US-08-T02 | 4 | Diego Mattas | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | A |
| Modificación | US-09-T01 | 4 | Salvador Bravo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | A |
| Modificación | US-09-T02 | 4 | Diego Mattas | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | A |
| Desactivación | US-10-T01 | 3 | Nicolás Lizama | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | A |
| Desactivación | US-10-T02 | 3 | Salvador Bravo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | A |
| Visualización Calendario | US-11-T01 | 5 | Salvador Bravo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | A |
| Visualización Calendario | US-11-T02 | 5 | Diego Mattas | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | A |
| Eval. Inicial | US-14-T01 | 8 | Salvador Bravo | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | A |
| Eval. Inicial | US-14-T02 | 8 | Diego Mattas | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | A |

# Gráfico de avance del sprint 2.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 a US-07 | (Sprints 1 y 2) | - | Alta | Finalizada |
| US-08 | Listado y Búsqueda de Pacientes | 8 | Media | Finalizada |
| US-09 | Modificación de Pacientes | 8 | Media | Finalizada |
| US-10 | Desactivación de Pacientes | 6 | Baja | Finalizada |
| US-11 | Visualización de Calendario | 10 | Alta | Finalizada |
| US-12 y US-13 | Creación y Cancelación de citas (Sprint 2) | - | Alta | Finalizada |
| US-14 | Registro de Evaluación Inicial | 16 | Alta | Finalizada |
| US-16 | Historial Clínico | 10 | Media | Finalizada |
| US-15 | Registro de Evolución Diaria | 10 | Media | Pendiente |
| US-17 | Gestión de Ejercicios | 16 | Media | Pendiente |
| US-19 | Registro de Cumplimiento | 8 | Media | Pendiente |
| US-21 | Notificaciones de Citas | 10 | Alta | Pendiente |
| US-01 a US-07 | (Sprints 1 y 2) | - | Alta | Finalizada |