Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | RehabControl |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de soluciones tecnológicas Arquitectura y soluciones sistémicas Gestión de proyectos informáticos Gestión de la información |
| Competencias | ● Desarrollar una solución de software para sistematizar la gestión de pacientes, reservas y tratamientos kinesiológicos. ● Construir modelos de datos para almacenar información de pacientes, sesiones, fichas clínicas y pagos de manera escalable. ● Programar consultas para gestionar información relacionada con pacientes, atenciones y reservas dentro de la base de datos. ● Construir una aplicación web utilizando tecnologías modernas y buenas prácticas de programación. ● Diseñar una arquitectura de software que soporte los procesos de atención y administración del centro kinesiológico. ● Implementar una solución informática para automatizar procesos como reservas, control de sesiones y gestión de pacientes. ● Analizar los requerimientos del centro kinesiológico para proponer una solución informática adecuada. ● Realizar pruebas funcionales para validar el correcto funcionamiento del sistema desarrollado. ● Gestionar el desarrollo del proyecto mediante planificación de tareas, organización y toma de decisiones técnicas. ● Comunicar avances, documentación y resultados del proyecto de forma oral y escrita. ● Desarrollar una solución tecnológica orientada a mejorar la atención y gestión en el área de kinesiología. ● Elaborar un proyecto innovador que optimice los procesos administrativos y clínicos del centro kinesiológico. ● Aplicar buenas prácticas y estándares profesionales durante el desarrollo del sistema informático. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar tres problemáticas presentes en los centros de kinesiología privados: la desorganización de las citas, la fragmentación de la información clínica y la baja adherencia de los pacientes a sus tratamientos terapéuticos en el hogar. Estos centros operan con una lógica distinta a la consulta médica tradicional, ya que deben coordinar simultáneamente tres factores —el profesional, el paciente y un recurso físico (box o maquinaria)—, lo que con software genérico produce colisiones de agenda y una separación entre la ficha clínica y las rutinas de ejercicios prescritas. Relevancia para el campo laboral: El tema es altamente relevante para la Ingeniería en Informática, ya que las instituciones de salud requieren cada vez más soluciones tecnológicas que optimicen sus procesos administrativos y clínicos. Resolver esta problemática exige diseñar una arquitectura de software escalable que sincronice en tiempo real múltiples plataformas (web y móvil) sobre una base de datos centralizada y que gestione de forma segura datos clínicos sensibles, un desafío de ingeniería que no puede cubrirse con herramientas genéricas. Ubicación y características: La situación se sitúa en centros de kinesiología privados de tamaño pequeño y mediano en Chile, caracterizados por un alto flujo diario de pacientes y un personal administrativo limitado, donde cualquier ineficiencia en la gestión consume tiempo valioso de los profesionales. A quiénes impacta: El proyecto impacta a tres grupos de usuarios: personal administrativo (carga operativa y errores de agendamiento), kinesiólogos (falta de herramientas centralizadas para el seguimiento clínico) y pacientes en rehabilitación (que, sin apoyo visual ni recordatorios, tienden a abandonar o ejecutar mal sus ejercicios en casa). Aporte de valor: RehabControl propone la transformación digital del flujo de trabajo kinesiológico mediante una plataforma web y una aplicación móvil que permiten centralizar la gestión de citas y fichas clínicas, mejorar el seguimiento de pacientes, facilitar la comunicación entre profesionales y pacientes, incrementar la adherencia terapéutica mediante recordatorios y seguimiento de cumplimiento, y optimizar los procesos clínicos y administrativos mediante una solución sincronizada. Con ello se mejora la rentabilidad del centro (mejor uso de sus recursos físicos) y la calidad de la recuperación del paciente. |
| 2. Objetivos | Desarrollar un ecosistema informático integral, compuesto por una plataforma web y una aplicación móvil, para centralizar la gestión de citas, el registro clínico y el seguimiento de ejercicios terapéuticos en centros de kinesiología privados. Objetivos específicos. - Optimizar la gestión de citas, reduciendo en al menos un 30 % las inasistencias mediante recordatorios automáticos. - Digitalizar la información clínica, logrando que al menos el 85 % de los pacientes cuente con ficha clínica registrada en el sistema. - Mejorar el seguimiento terapéutico, registrando al menos el 95 % de las sesiones realizadas por cada paciente dentro de la plataforma. - Optimizar la gestión de horarios, reduciendo en un 40 % el tiempo necesario para agendar una cita. - Mejorar la comunicación con los pacientes, asegurando que al menos el 70 % de las notificaciones sean entregadas exitosamente. - Facilitar el acceso a la información clínica, permitiendo que al menos el 80 % de los kinesiólogos pueda llevar el historial de sus pacientes. |
| 3. Metodología | Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizó la metodología ágil Scrum, que permite organizar el trabajo de forma iterativa e incremental mediante sprints. El proyecto se dividió en 5 sprints de 2 semanas cada uno, lo que permitió desarrollar funcionalidades de manera progresiva y mantener un seguimiento constante del avance. El equipo definió roles de Scrum Master, Product Owner y desarrolladores, con responsabilidades distribuidas en backend, frontend web y aplicación móvil. Fases y procedimientos ejecutados: - Levantamiento y análisis de requerimientos del sistema. - Creación y priorización del Product Backlog y definición de las historias de usuario. - Planificación de tareas para cada sprint (Sprint Planning y Sprint Backlog). - Desarrollo de las funcionalidades de la plataforma web y la aplicación móvil. - Reuniones de seguimiento diarias (Daily Standup) y registro de impedimentos. - Pruebas funcionales, validación con el Product Owner y liberación (Release) en cada sprint. - Retrospectivas para identificar mejoras continuas en el trabajo del equipo. Pertinencia de la metodología. Scrum fue pertinente para cumplir los objetivos porque permitió organizar eficientemente las tareas y responsabilidades, priorizar las funcionalidades críticas (MVP), adaptarse a cambios durante el desarrollo, detectar errores de forma temprana, mantener comunicación constante entre los integrantes, entregar avances funcionales de forma progresiva y mejorar continuamente el proceso mediante retrospectivas. Dado que el proyecto enfrentaba restricciones de tiempo y recursos académicos, este enfoque iterativo fue clave para entregar una solución viable dentro de los plazos. |
| 4. Desarrollo | El desarrollo se estructuró en una etapa inicial de diseño y planificación, seguida de cinco sprints de implementación: - Diseño y planificación: levantamiento de requerimientos, diseño de los mockups UI/UX (web y móvil), modelado relacional de la base de datos (entidades usuarios, pacientes, kinesiologos, citas, ejercicios, fichas_clinicas, planes_tratamiento, plan_detalle y seguimiento_progreso) y definición de la arquitectura del sistema mediante el modelo C4 (niveles 1, 2 y 3). - Sprint 1: autenticación (inicio de sesión, recuperación de contraseña), registro y CRUD básico de pacientes. - Sprint 2: creación y gestión de citas, validación de disponibilidad de horarios, CRUD de ejercicios terapéuticos, asignación de ejercicios y liberación automática de horarios al cancelar una cita. - Sprint 3: búsqueda dinámica de pacientes por nombre o RUT, desactivación segura de pacientes, calendario interactivo con estado de citas, registro de evaluación inicial e historial clínico visible en web y móvil (US-08, US-09, US-10, US-11, US-14, US-16). - Sprint 4: registro de evolución diaria del paciente asociada a las citas realizadas y gestión (creación/edición) de ejercicios terapéuticos (US-15, US-17). - Sprint 5: registro de cumplimiento de ejercicios desde la app móvil y programación automática de notificaciones de citas (US-19, US-21). El resultado final es un sistema funcional liberado en ambiente de pruebas, compuesto por: un portal web (React + Vite) para el personal clínico y administrativo, con módulos de gestión de pacientes, ficha clínica, agenda/calendario, gestión de kinesiólogos, ejercicios y notificaciones; una aplicación móvil (React Native + Expo) para el paciente, con visualización de citas, ejercicios prescritos, progreso y alertas; y un backend en Supabase (PostgreSQL) con Row Level Security en todas las tablas y Edge Functions para la creación segura de usuarios. Facilitadores: Los principales facilitadores fueron la organización del equipo mediante Scrum (con seguimiento constante vía daily y burndown chart), la clara división de roles, el uso de herramientas modernas y colaborativas (GitHub, Figma, Jira, Supabase), la documentación técnica recopilada gradualmente en cada sprint y la decisión de planificar el término del desarrollo una semana antes de la entrega, lo que dio margen para absorber imprevistos. Dificultades: La dificultad más relevante fue un problema con el alojamiento de la API, que bloqueó el avance del backend durante aproximadamente una semana y generó un atraso en el sprint de reportería. A esto se sumaron dificultades técnicas de integración (consumo de la API y manejo de estados en el frontend web y móvil), la compatibilidad entre algunas herramientas (por ejemplo, el reemplazo de la librería de calendario en React) y, en lo grupal, la tensión propia de la carga académica y la presión por los plazos. Ajustes realizados: Para cumplir los objetivos, el equipo priorizó las funcionalidades críticas (MVP) dentro de cada sprint y dejó las no esenciales para el final, apoyándose en el registro de impedimentos para detectar problemas de forma temprana. Gracias a la holgura planificada, el atraso de la API pudo recuperarse sin afectar la entrega. Se realizaron ajustes menores —reorganización de las validaciones de horarios, refuerzo de las políticas RLS de catálogos (update/delete solo para administradores) y modificación del flujo de recuperación de contraseña— y se reprogramó a la Fase 3 una funcionalidad de reportería avanzada (reporte de adherencia/analítica) por no ser esencial para el MVP. Además, el equipo solicitó retroalimentación constante a los docentes para alinear la documentación con los criterios de evaluación. |
| 5. Evidencias | Las evidencias que permiten visualizar las distintas etapas del proyecto y su resultado final son: - Sistema funcional (resultado final): código fuente del portal web (rehabcontrol-web), la aplicación móvil (rehabcontrol-mobile) y la base de datos con sus migraciones (rehabcontrol-database), versionados en GitHub. - Modelo relacional de base de datos: diagrama relacional y script SQL con las entidades del sistema y sus relaciones, con RLS habilitado en todas las tablas. - Arquitectura del sistema (modelo C4, niveles 1, 2 y 3): diagramas de contexto, contenedores y componentes que muestran la integración entre web, móvil, backend y base de datos. - Mockups y prototipos UI/UX de la plataforma web (administrador/kinesiólogo) y de la aplicación móvil (paciente). - Documentación de los cinco sprints: Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Backlog, Burndown Chart, Scrumboard, Sprint Review, Retrospectiva, Registro de impedimentos y Release de cada sprint. - Historias de usuario y Product Backlog con priorización y puntos de historia. - Definition of Done y documentos de validación de Sprint Review que respaldan la aprobación de cada entrega por el Product Owner. Estas evidencias, en conjunto, permiten trazar el proyecto desde la definición y el diseño hasta la implementación liberada, mostrando la correspondencia entre historias de usuario, releases y código. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El desarrollo del Proyecto APT permitió fortalecer conocimientos y adquirir experiencia práctica en desarrollo de software, bases de datos, arquitectura de sistemas y gestión de proyectos tecnológicos, comprendiendo cómo las soluciones informáticas se aplican en un contexto real del área de la salud. Durante el proyecto se trabajó en competencias de desarrollo web y móvil con tecnologías modernas, construcción de modelos de datos y consultas en Supabase, diseño de arquitectura para sistemas clínicos, automatización de procesos de gestión, aplicación de metodologías ágiles (Scrum) y realización de pruebas funcionales y documentación técnica. En el rol de desarrollo backend, este trabajo permitió profundizar especialmente en el modelado de datos, la seguridad mediante RLS y la integración entre el backend y las plataformas cliente. Continuidad de los intereses: Luego de finalizar el proyecto, los intereses profesionales se mantienen orientados al desarrollo de software, pero con un foco más definido en aplicaciones web modernas, APIs, bases de datos y tecnologías cloud. El proyecto también permitió desarrollar habilidades de organización, comunicación y trabajo en equipo, al coordinar tareas y decisiones técnicas entre tres integrantes durante los sprints. Intereses a seguir profundizando: - Desarrollo full stack. - Arquitectura de software. - Bases de datos y Supabase. - Desarrollo de aplicaciones móviles. - APIs y tecnologías cloud. - Desarrollo de sistemas de gestión orientados a empresas y al área de la salud. Proyección laboral: El proyecto aportó experiencia cercana a un entorno real de desarrollo, fortaleciendo habilidades técnicas y metodológicas útiles para desempeñarse en equipos de desarrollo de software. La proyección laboral se orienta a trabajar como desarrollador de software, participando en proyectos de aplicaciones web y sistemas de gestión, y continuar perfeccionando conocimientos en tecnologías modernas y soluciones escalables. |