Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta fase del proyecto “RehabControl” se avanzó en el diseño y planificación general del sistema. Se desarrollaron mockups y prototipos UI/UX para la plataforma web y aplicación móvil, además del modelo relacional de base de datos y la arquitectura general del sistema. También se organizó el Product Backlog y Sprint Backlog, definiendo historias de usuario y tareas correspondientes al primer Sprint bajo metodología Scrum. Hasta el momento se ha avanzado en objetivos relacionados con la digitalización de la información clínica, diseño del sistema de agendamiento, planificación del seguimiento terapéutico y estructura del sistema de notificaciones. No se realizaron cambios al objetivo general del proyecto. Solo se ajustaron algunos objetivos específicos para adaptarlos al contexto académico y alcance real del desarrollo. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se realizaron cambios al objetivo general del proyecto. Se ajustó la redacción de algunos objetivos específicos para que sea medibles |
| Metodología | Scrum (ágil) |
| Evidencias de avance | Las evidencias que se presentarán en este informe corresponden a: Mockups y prototipos UI/UX de la plataforma web y aplicación móvil, desarrollados para definir la navegación, distribución de módulos y experiencia de usuario del sistema RehabControl. Modelo relacional de base de datos, donde se representan las entidades principales del sistema, sus relaciones y la estructura necesaria para la gestión clínica y administrativa. Avance del primer Sprint, incluyendo tareas desarrolladas, organización del Sprint Backlog y funcionalidades iniciales trabajadas por el equipo. Arquitectura del sistema, donde se define la estructura general de la solución, integración entre plataforma web, aplicación móvil, API REST y base de datos. Estas evidencias permiten demostrar el progreso del proyecto debido a que reflejan el diseño funcional, la planificación técnica y la organización del desarrollo de la solución informática propuesta para centros de kinesiología. Para resguardar la calidad del proyecto se aplicaron buenas prácticas de desarrollo de software, incluyendo: - Uso de metodología ágil Scrum mediante sprints y seguimiento continuo. - Planificación y organización del trabajo mediante Product Backlog y Sprint Backlog. - Diseño previo de interfaces y arquitectura antes de la implementación. - Modelamiento de la base de datos para asegurar escalabilidad y consistencia. - Distribución clara de responsabilidades dentro del equipo de trabajo. - Uso de herramientas colaborativas y control de versiones para mantener orden y trazabilidad del proyecto. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización | Levantamiento y análisis de requerimientos del sistema kinésico | Microsoft Office 365, reuniones de equipo | 1 semana | Nicolas Lizama, Salvador Bravo | Se definieron funcionalidades y requerimientos principales del sistema | Completado | Ajustes menores en documentos iniciales |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo | Diseño de base de datos para pacientes, citas y ejercicios terapéuticos | StarUML, Supabase | 1 semana | Nicolas Lizama y Salvador Bravo | Modelo de datos diseñado para soportar crecimiento futuro del sistema | Completado | Se agregaron nuevas relaciones para historial clínico |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares de la industria | Elaboración de arquitectura de software y diagramas del sistema | StarUML, Microsoft Office 365 | 1 semana | Nicolas Lizama | Arquitectura basada en aplicación móvil y servicios backend | Completado | Se ajustó la estructura de módulos backend |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento | Sprint 1: Desarrollo de autenticación y gestión inicial de pacientes | Visual Studio Code, Expo, Supabase, Jira | 2 semanas | Salvador Bravo y Nicolas Lizama | Se implementó registro, inicio de sesión y CRUD de pacientes | Completado | Se modificó flujo de recuperación de contraseña |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento | Sprint 2: Gestión de citas y ejercicios terapéuticos | Visual Studio Code, Supabase, Jira | 2 semanas | Salvador Bravo | Desarrollo de gestión de citas y asignación de ejercicios | En curso | Se reorganizaron validaciones de horarios |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento | Sprint 3: Historial clínico, calendario y funcionalidades móviles | Visual Studio Code, Expo, Supabase | 2 semanas | Salvador Bravo y Nicolas Lizama | Implementación de historial clínico y dashboard móvil | En curso | Se incorporó visualización de calendario clínico |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización | Sprint 4: Registro de evolución diaria y gestión de ejercicios | Visual Studio Code, Supabase | 2 semanas | Salvador Bravo | Desarrollo de evolución diaria de pacientes y administración de ejercicios | En curso | Ajustes menores en formularios clínicos |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo a las necesidades de la organización | Sprint 5: Notificaciones y cumplimiento de ejercicios | Visual Studio Code, API de notificaciones | 2 semanas | Salvador Bravo | Pendiente integración de notificaciones automáticas y seguimiento | No iniciado | Pendiente implementación final |
| Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria | Validación de autenticación y control de acceso | Supabase Auth, pruebas funcionales | 1 semana | Nicolas Lizama | Validación de seguridad y protección de datos clínicos | En curso | Se reforzará validación de sesiones |
| Comunicar en forma oral o escrita en contextos académicos y profesionales | Elaboración de documentación técnica y reportes de avance | Microsoft Office 365 | Durante todo el proyecto | Diego Mattas | Desarrollo de documentación y seguimiento del proyecto | En curso | Actualización continua de documentos |
| Elaborar proyectos innovadores que agreguen valor | Elaboración de manual de usuario y documentación de cierre | Microsoft Office 365 | 1 semana | Diego Mattas y Nicolas Lizama |  | No iniciado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Uno de los principales factores que ha facilitado el desarrollo del proyecto ha sido la organización del equipo mediante metodología Scrum, permitiendo distribuir tareas, realizar seguimiento constante y mantener una comunicación más ordenada entre los integrantes. Además, el uso de herramientas como GitHub, Figma y Jira facilitó la planificación y control de las actividades del Sprint. Dentro de las dificultades encontradas, se registraron algunos impedimentos relacionados con problemas de integración entre componentes del sistema, organización de tiempos y compatibilidad entre herramientas utilizadas durante el desarrollo. También surgieron dificultades técnicas asociadas al consumo de API y manejo de estados en el desarrollo frontend y móvil. Para abordar estos obstáculos, el equipo realizó reuniones de seguimiento, reorganización de tareas y priorización de funcionalidades críticas dentro del Sprint. Además, se aplicó el registro de impedimentos para identificar problemas de manera temprana y definir soluciones oportunas, permitiendo mantener el avance del proyecto dentro de los plazos planificados.

Actividades ajustadas o eliminadas: planificados: Hasta el momento no ha sido necesario realizar ajustes ni eliminar actividades del plan de trabajo original del proyecto APT. Esto se debe a que la planificación inicial fue desarrollada considerando el alcance real del proyecto, la distribución de tareas entre los integrantes y los tiempos disponibles para cada Sprint. Además, la utilización de metodología Scrum, el trabajo colaborativo del equipo y el seguimiento constante mediante herramientas de gestión permitieron mantener el desarrollo del proyecto conforme a lo planificado. La organización previa de tareas, definición de responsabilidades y reuniones de seguimiento facilitaron el cumplimiento de las actividades sin necesidad de modificar el plan de trabajo establecido.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Hasta el momento, las actividades planificadas para el primer Sprint han sido completadas dentro de los plazos establecidos, por lo que no se registran tareas retrasadas ni actividades sin iniciar correspondientes a esta etapa del proyecto. Esto ha sido posible gracias a la correcta organización del equipo, la distribución clara de responsabilidades y el seguimiento constante mediante metodología Scrum. Además, las reuniones de coordinación y el uso de herramientas colaborativas que permiten mantener el control del avance y resolver dificultades de manera oportuna para no afectar el desarrollo del proyecto APT.