Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | RehabControl |

Información de la reunión:

| Lugar | Sala de conferencias Duoc UC sede San Andrés |
| --- | --- |
| Fecha | 23/05/2026 |
| Número de iteración / sprint | 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Nicolás Lizama Salvador Bravo Diego Mattas Carlos Mackenzie |
| Personas que asistieron a la reunión | 4 |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento total de las 58 horas planificadas, reflejado en la bajada perfecta del Burndown Chart. Excelente coordinación para separar las tareas: Backend(Diego), Web(Salvador) y Móvil(Nicolás) lograron avanzar en paralelo sin bloquearse. Se logró implementar con éxito la lógica de validación de horarios para evitar que las citas choquen en la base de datos de Supabase. | Errores de CORS y problemas con los permisos (RLS) en Supabase que retrasaron la conexión de la Web con la Base de Datos los primeros días. Lentitud excesiva al utilizar Expo Go para probar los avances de la aplicación móvil, lo que quitó tiempo valioso de desarrollo. Diferencias menores en los formatos JSON que enviaba el backend y los que esperaba recibir el frontend en el CRUD de ejercicios. | Definir y probar las políticas de seguridad (RLS) en Supabase el primer día del Sprint, antes de que el frontend empiece a consumir la API. Buscar alternativas de emulación o probar directamente con dispositivos físicos (APK) para evitar los tiempos de carga lentos de Expo. Acordar y documentar la estructura exacta de los datos (JSON) entre backend y frontend antes de programar las vistas de las próximas historias (Ej. Historial Clínico). |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.