Validando Sprint 1

“RehabControl”

[RC]

Fecha:[18/05/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/05/2026 | Inicio sprint review | Diego Mattas |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001_D |
| Proyecto (Nombre) | RehabControl |
| Fecha de Inicio | 23/03/2026 |
| Fecha de Término | 25/06/2026 |
| Patrocinador principal | Carlos Mackenzie |
| Docente | Juan Pablo Mellado / Mabel Alejandra Herrera |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.811.570-7 | Salvador Bravo | Sa.bravo@duocuc.cl |
| 20.101.137-k | Diego Mattas | Di.mattas@duocuc.cl |
| 21.029.574-7 | Nicolás Lizama | N.lizama@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| Registrar evolución del paciente | US-15-T01 | 5 | Salvador Bravo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | R |
| Asociar evolución a cita | US-15-T02 | 5 | Nicolás Lizama | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | R |
| Crear ejercicios | US-17-T01 | 8 | Salvador Bravo | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | R |
| Editar ejercicios | US-17-T02 | 8 | Diego Mattas | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | R |

# Gráfico de avance del sprint 4.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| US-16 | Historial Clínico | 8 | Alta |
| US-18 | Funcionalidad Móvil del Paciente | 8 | Alta |
| US-19 | Registro de Cumplimiento | 8 | Media |
| US-20 | Registro de Escala de Dolor | 8 | Media |
| US-21 | Notificaciones de Citas | 8 | Baja |